# SongLink 点歌台 · M1-β 进度与验证报告

- 项目代号：SongLink（电脑-安卓互联点歌台面板）

- 阶段：M1-α → M1-β（Host 可运行骨架 + 评审修复 + 组合根/音频串流 + HMAC 签名 + 队列/导入 + 校准工具 + CI）

- 报告日期：2026-10-05

- 状态：M1 纵向切片本机可运行、协议闭环本机实测通过；纯托管侧全部收口；已 git 化（15 提交、71 测试）；真机项待验

- 关联文档：技术方案与架构设计.md、协议契约.md、schema/songlink-frame.schema.json、M2-点歌校准手册.md

## 1. 执行摘要

点歌台已从"架构设计"推进到可运行的 M1 纵向切片。Windows Host 中枢（协议库 + WebSocket 服务器 + Media Bus + 适配器抽象 + 鉴权 + 歌词 + 封面 + 音源模式 + 断线补发 + 组合根配置化 + 音频串流接收 + 队列 + 本地音源导入 + HMAC 签名）在本机编译并端到端跑通；安卓遥控端与真实 SMTC/OCR 适配器作为源码交付（受本机环境限制无法编译，见 §6）。

一轮自我代码评审发现 12 项问题（含 2 个 Blocker），全部纯托管可本机验证的 13 项（#1–#12 + 契约 §7）已修复并加测试锁死。过程中还抓出并修复了多个真实缺陷（多为"同机自测掩盖"的跨栈/局域网问题，含一处 DisposeAsync 会挂死 CI 的阻塞）。

三轮产品化/加固：① 组合根配置化 + 音频串流并入；② HMAC 每帧签名（入站 token 验签 + 出站 hostKey 签名 + sig-smoke.sh 端到端联调）+ .editorconfig/分析器 + CI；③ *queue.\ 点歌队列 + import 本地音源库（HTTP `POST /import`）+ UiaProbe UIA 探测工具与 M2 点歌校准手册**。项目已 git init 并累计 15 次提交。

当前量化状态：dotnet test 71/71 通过；Host 内嵌 selftest 22 条断言全过；sig-smoke.sh 端到端签名联调 ✅；9 个工程（含 WinRT/工具）除两个 WinRT 工程因缺投影 pack 报环境性 CS1061 外，均 0 error 0 warning。

## 2. 交付物清单

| 类别 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 架构文档 | docs/技术方案与架构设计.{md,docx,pdf} | 立项方案，含 5 张正式图 |
| 协议契约 | docs/协议契约.md | 帧类型/字段/二进制/鉴权/时序，v1 |
| 机器校验 Schema | docs/schema/songlink-frame.schema.json | JSON Schema 2020-12，CI 防漂移 |
| 图（可编辑源） | docs/diagrams/*.mmd（+ .svg/.png） | 架构/点歌时序/音频串流/Source Mode/断线降级 |
| 协议库 | src/SongLink.Protocol/ | 帧类型 + JSON 多态编解码 + AudioFrame(§4)（纯托管） |
| Host 核心 | src/SongLink.Host.Core/ | WebSocket 服务器 + Media Bus + 鉴权 + 歌词 + 封面 + 重放 + 组合根 + 音频 sink + 队列 + 本地库 + HMAC |
| 音频串流库 | src/SongLink.Host.AudioStream/ | UDP→Concentus 解 Opus→IAudioRenderer(WASAPI/Null)，audio:start/stop 起停 |
| 桌面遥控模拟器 | src/SongLink.RemoteSim/ | 命令行扮演手机端（pick/search/calibrate/queue + --sign/--verify） |
| 契约/回归测试 | src/SongLink.Protocol.Tests/ | xUnit + JsonSchema.Net，71 用例（含组合根/音频/HMAC/队列/导入/OCR） |
| M2 点歌框架 | src/SongLink.Host.Adapters.UiaPick/ | 包 inner(SMTC) + UIA 点歌 + OCR 兜底；AppDescriptor 数据驱动 |
| OCR 引擎 | src/SongLink.Host.Adapters.Ocr/ | MediaOcrEngine（Windows.Media.Ocr，WinRT/开发机） |
| SMTC 适配器 | src/SongLink.Host.Adapters.Smtc/ | 真实 SMTC（WinRT，源码/开发机编译） |
| UIA 探测工具 | src/SongLink.Tools.UiaProbe/ | list/dump 打印窗口 UIA 树，辅助写 AppDescriptor |
| Spike：SMTC 探针 | spike/smtc-probe/ | 跨 App 读元数据/封面/进度/控制 + dump |
| Spike：能力矩阵 | spike/smtc-matrix/ | 纯托管，JSON→矩阵表+CSV（本机跑通） |
| Spike：音频串流 | spike/audio-stream/ | PC 接收端（编译+selftest 过）/ 安卓采集源码 |
| 安卓遥控端 | remote/ | 协议镜像 + WS 客户端 + 副屏 Compose（源码） |
| 脚本 / 手册 | scripts/sig-smoke.sh · docs/M2-点歌校准手册.md | HMAC 端到端联调；M2 逐 App 校准流程 |
| 解决方案 / CI / 版本库 | SongLink.sln · .github/workflows/ci.yml · .editorconfig · .gitignore · git | 9 工程 sln；windows-latest CI（核心测试 + sig-smoke 联调 + WinRT best-effort）；15 次提交 |

## 3. 组件构建 / 测试状态（本机，2026-10-05）

| 组件 | TFM | 本机编译 | 本机运行/测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| SongLink.Protocol | net8.0 | ✅ 0 错 | 由 Tests 覆盖 |
| SongLink.Host.Core | net8.0-windows | ✅ 0 错 | ✅ selftest 22 断言全过 |
| SongLink.Host.AudioStream | net8.0-windows | ✅ 0 错 | ✅ 由 Tests 覆盖（UDP 解码回路） |
| SongLink.RemoteSim | net8.0 | ✅ 0 错 | ✅ 与 Host 双进程联调通过 |
| SongLink.Protocol.Tests | net8.0-windows | ✅ 0 错 | ✅ 71/71 通过 |
| SongLink.Host.Adapters.UiaPick | net8.0-windows | ✅ 0 错 | ✅ 由 Tests 覆盖（工厂装配/优雅失败） |
| SongLink.Tools.UiaProbe | net8.0-windows | ✅ 0 错 | ⚠ 枚举窗口需交互桌面 |
| SongLink.Host.Adapters.Ocr | net8.0-windows10.0.19041 | ⚠ 缺投影 pack（环境性） | 需开发机 |
| SongLink.Host.Adapters.Smtc | net8.0-windows10.0.19041 | ⚠ 缺投影 pack（12×CS1061，非代码缺陷） | 需开发机 |
| spike/audio-stream/pc | net8.0 | ✅ 0 错 | ✅ Opus 编解码 selftest PASS |
| spike/smtc-matrix | net8.0 | ✅ 0 错 | ✅ 样例数据跑通 |
| spike/smtc-probe | net8.0-windows10.0.19041 | ⚠ 同缺 pack | 需开发机 |
| remote（Android） | — | ⚠ 无 Android SDK | 需 Android Studio |

## 4. 本机验证证据

4.1 契约/回归测试（`dotnet test`）：71/71

覆盖：11 类真实发出帧对 schema 的正例校验、多类非法帧（错版本/缺字段/坏枚举/未知 type）的负例拒绝、#2 跨栈 v 字段回归、#3 状态去抖、#4 ArtStore 路径安全与取图、#6 AuthManager（PIN/token）、#8 NowPlaying 克隆独立性、§7 ReplayBuffer 补发与淘汰、#11 歌词偏移每曲/全局；组合根（HostConfig 默认/JSON+CLI 覆盖/缺文件回落、AdapterFactory 内置与错误路径、OCR 引擎反射装配正/反）；音频（§4 帧头打包/解析往返、坏包拒绝、UDP→Concentus→NullRenderer 解码回路 0 丢帧）；HMAC（FrameSigner 签名/篡改/错密钥/无签名/稳定 + HostServer 强制入站验签与出站签名集成）；队列（PlayQueue 增删置顶清空 + queue-updated 事件）；导入（LocalLibrary 落盘检索 + POST /import→search 命中）；OCR 匹配（OcrPickStrategy 精确/子串/区域/无匹配）。

4.2 Host 端到端 selftest：22 条断言全过

单进程起 Host + 连客户端，走完整协议闭环：未鉴权指令被拒 → 正确 PIN 得 authResult+token → host hello → next/pause 得 ack → state 变化 → 换曲下发 lyric（7 行）→ srcMeta 驱动 PHONESTREAM → 错误 PIN 被拒 → **未鉴权连接收不到任何广播（泄露已堵）** → `GET /art/demo-0` 返回 200 image/png → 未知 ref 404 → **广播 seq 严格单调递增（#7）** → cmd:search 得 searchResults → setSourceMode 事件 → **回 PCLOCAL 显示 paused，证明进 PHONE_STREAM 已冻结 PC 出声（#12） → lastSeq 断线补发（重连收到 seq>base 的 state） → calibrate 立即重发 offsetMs=300 的 lyric（#11）**。

4.3 双进程真联调（RemoteSim ↔ Host）

RemoteSim 带 PIN 连上 Host，实测收到 authResult(ok+token)、ack、MediaBus 广播的 state（pos 平滑推进）、searchResults；错 PIN 只回 AUTH_FAILED 且无广播泄露。

4.4 HMAC 端到端联调（`scripts/sig-smoke.sh`）

起 requireFrameSig=true 的 Host + RemoteSim --sign --verify：实测 authResult 带 hostKey、入站签名命令获 ack ok=True（无 AUTH_FAILED）、出站 state/lyric 帧 sig=✓（客户端用 hostKey 验证通过）、无 sig=✗。该脚本已接入 CI 作为回归闸。

## 5. 评审发现闭环（#1–#12 + 契约 §7）

| # | 问题 | 严重度 | 处置 | 本机验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | Host 只绑 localhost，手机连不上 | 🔴 Blocker | 改绑 http+:{port} + 失败回落 + urlacl 提示 | 本机绑到 0.0.0.0 成功 |
| #2 | Kotlin encodeDefaults=false 丢 v，Host 判 BAD_PROTO | 🔴 Blocker | Kotlin encodeDefaults=true + .NET 对缺 v 宽容 | 契约测试回归 |
| #3 | Media Bus 每拍无脑广播 | 🟠 High | StateGate 去抖（变化即发/≤1Hz 心跳） | 单测 + selftest |
| #4 | "图片显示"悬空（无 /art 端点） | 🟠 High | ArtStore + GET /art/{ref} + 样例图 | selftest 200/404 + 单测 |
| #5 | search/searchResult 契约↔代码漂移 | 🟡 | 补 searchResults 帧 + 三栈镜像 + Host 处理 | 契约测试 + selftest |
| #6 | 无鉴权/配对 | 🟡 | AuthManager PIN+token + 连接级鉴权门 | 单测 + selftest 正/负例 |
| #7 | 广播 fire-and-forget 乱序 | 🟡 | 每连接有序 Channel 出箱 + 单发送循环 + 锁内原子赋 seq | selftest seq 单调 |
| #8 | 广播改共享 NowPlaying 实例 | 🟡 | 广播前 Clone，不改 MediaBus 持有实例 | 单测 |
| #9 | 命名 Smtp（邮件）应为 Smtc | 🟡 | 全仓改名（目录/文件/命名空间/类/文档） | grep 零残留 + 重编 |
| #10 | SMTC 每拍 RequestAsync 轮询 | 🟡 | 事件驱动 + 缓存 + 墙钟外推（源码，仅环境性 CS1061） | 语法核验（非 WinRT 错误=0） |
| #11 | 唇同步 offset | 🟡 | calibrate 存每曲/全局偏移 + 歌词带 offsetMs + 立即重发 | 单测 + selftest |
| #12 | Source Mode 与 MediaBus 打架 | 🟡 | MediaBus 单一仲裁；进 PHONE_STREAM 冻结 PC | selftest 冻结反证 |
| §7 | lastSeq 断线补发未实现 | 🟡 | ReplayBuffer + 重连补发 seq>lastSeq | 单测 + selftest |

## 5b. 本轮产品化增量（组合根 + 音频串流）

组合根配置化：Host.Core 的 run 入口由 HostConfig（appsettings.json + 命令行 --port/--adapter/--assembly/--type/--pin）驱动；AdapterFactory 内置 fake，外部适配器（如 smtc）通过反射按配置加载程序集——Host.Core 不硬依赖 WinRT 工程，故本机可编译/测试，开发机切真 SMTC 只改配置不动代码；未知适配器且未给 assembly → 清晰报错退出。

音频串流并入 Host：新建 SongLink.Host.AudioStream——AudioStreamSink（UDP 收→AudioFrame 解析→Concentus 解 Opus→IAudioRenderer）；WasapiRenderer（真机→PC 默认输出/蓝牙）与 NullRenderer（无设备可测）可注入；HostServer 在 audio:start/stop 起停 sink，setSourceMode(PC_LOCAL) 自动停 sink 交还输出；AudioFrame（§4）提升到 SongLink.Protocol 跨栈共享。

验证与边界：以上均本机编译 0 错、由 47 项测试覆盖（含 UDP→Concentus→NullRenderer 解码回路 0 丢帧）；真实 WASAPI 出声需声卡、手机侧 AudioPlaybackCapture 抓取需 Android 10+ 真机（源码见 spike/audio-stream/android、remote）。

## 6. 过程中发现并修复的真实缺陷（诚实记录）

这些多在"同机自测"下被掩盖，靠更严格的测试/联调才暴露，值得沉淀：

- 同机自测掩盖跨栈/局域网 bug：#1、#2 只有在"异机 + 异栈客户端"才暴露——用同机 .NET 客户端跑 selftest 全绿，但手机根本连不上、Kotlin 帧会被丢。对策：加异栈 schema 校验 + 双进程联调用例。

- 鉴权信息泄露：#6 的鉴权门最初只挡"入站指令"，没挡"出站广播"，未鉴权连接仍收到 state。集成测试抓出后修复（广播只发已鉴权）。

- ClientWebSocket 取消即废：selftest 用"取消 ReceiveAsync"做超时会把 socket 置 Aborted 不可恢复，导致后续块崩溃。改为后台 reader 灌 Channel、只取消 Channel 读。

- `--no-build` 用旧二进制：改共享库（Protocol）后没重建引用方，集成测试假失败。对策：改库后重建全部引用方。

- Concentus 参数语义：Encode/Decode 第 2 参是每声道帧长（960）非总样本，传错越界——音频 spike 调试中修正。

## 7. 验证边界：本机已证 vs 需真机/开发机

本机已实证（可复现）：协议闭环、鉴权、歌词下发与偏移、封面端点、音源模式互斥与冻结、断线补发、广播有序与去抖、能力矩阵生成器、音频编解码通路（Opus 闭环）。

需开发机（带 Windows SDK 投影 pack / VS「Windows 应用开发」工作负载）：SmtcAdapter 编译与真机 SMTC 读取/事件驱动/传输控制；smtc-probe 的 status/watch/dump。

需安卓 10+ 真机：AudioPlaybackCapture 抓取（受 DRM/ALLOW_CAPTURE_BY_NONE 限制，见架构 R10）、Opus 串流端到端延迟、Remote 副屏 UI 与配对页。

需人耳/实测：#11 唇同步的具体 offset 数值校准。

## 8. 已知限制与遗留

- NowPlaying.Dur SMTC 不直接提供，暂留 0，由歌词/元数据层补。

- 每帧 HMAC、wss 传输加密尚未实现（契约 §6 标注为后续加固项）。

- 音频串流已并入 Host（SongLink.Host.AudioStream，UDP→Concentus 解码回路本机 47 项测试验证）；但 WasapiRenderer 真实出声需声卡、手机侧 AudioPlaybackCapture 抓取需 Android 10+ 真机。

- 队列（queue.*）与 import 音源上传为契约定义、Host 未实现（M2）。

- 受控 App 的"点任意歌"专属适配器（架构唯一 🔴 高风险模块）尚未开始，需目标 App 清单。

## 9. 下一步

需你拍板：目标音乐 App 清单及版本（QQ音乐/网易云/酷狗/Spotify/Apple Music 中先支持哪几个）——决定 M2 专属点歌适配器的投入方向。

开发机验证清单（拿到带投影 pack 的 Windows 即可跑）：

- cd src/SongLink.Host.Adapters.Smtc && dotnet build（应 0 错）；

- 组合根已就位：cd src/SongLink.Host.Core && dotnet run -- run --adapter smtc --assembly SongLink.Host.Adapters.Smtc.dll --type SongLink.Host.Adapters.Smtc.SmtcAdapter，各 App 放歌验证读取/传输控制；

- cd spike/smtc-probe && dotnet run -- dump > smtc-dump.json → cd ../smtc-matrix && dotnet run -- smtc-dump.json 生成逐个 App 能力矩阵；

- 用 src/SongLink.Tools.UiaProbe 的 list/dump 校准目标 App 的 AppDescriptor（见 docs/M2-点歌校准手册.md），再 --adapter uia 点歌验证。

真机验证清单（安卓 10+）：Remote 连 ws://<PC-IP>:51999/ 输 PIN 配对 → 副屏歌词/封面 → 点歌；AudioCaptureService 串流（audio:start → UDP→Host AudioStreamSink）→ PC 蓝牙音箱出声。

纯托管进度：✅ 已完成 .sln+CI、组合根配置化、音频串流并入、HMAC 入/出站签名 + sig-smoke CI、queue.*、import、UiaProbe 校准工具、.editorconfig/分析器；剩余可继续：wss 传输加密、LocalSource 适配器（播放导入音源）、RemoteSim 进一步产品化。

## 附录 A · 如何运行（本机）

# 契约/回归测试

cd src/SongLink.Protocol.Tests && dotnet test

# Host 端到端自检（单进程）

cd src/SongLink.Host.Core && dotnet run -- selftest

# 双进程联调

cd src/SongLink.Host.Core && dotnet run -- run 51999          # 终端A，打印 PIN

cd src/SongLink.RemoteSim && dotnet run -- --url ws://localhost:51999/ --pin <PIN> \

--cmds "next,pause,pick:Yellow,search:Coldplay" --seconds 3

# 封面：浏览器/curl 打开 http://localhost:51999/art/demo-0

## 附录 B · 音频串流 spike（本机已验编解码）

cd spike/audio-stream/pc && dotnet build && dotnet run -- selftest   # Opus 编解码+帧头契约闭环 PASS